Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» г. № Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра Зеленина Александра Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, утвержденного постановлением Губернатора Амурской области от 25.09.2018 № 223, и распоряжения Губернатора Амурской области от 21.09.2023 № 682-лс, с одной стороны, и муниципальное образование г. Благовещенск, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», от имени которого выступает администрация города Благовещенска в лице Мэра города Имамеева Олега Гатаулловича, действующего на основании устава городского округа города Благовещенска, приятого решением Думы города Благовещенска от 26.05.2005 № 62/89, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Амурской области от 10.12.2024 № 580-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Амурской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», утвержденными постановлением Правительства Амурской области от 03.04.2019 № 170 (далее – Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. I. Предмет Соглашения 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2025–2027 годах бюджету г. Благовещенска иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (далее – Иной межбюджетный трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного бюджета по кодам классификации расходов областного бюджета: код главного распорядителя средств областного бюджета 939 «министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области», раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевая статья 13.1.И8.9Д110 «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»», вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» в целях достижения результатов регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Амурская область)», обеспечивающего достижение результатов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (далее – региональный проект) в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 796. 1.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств Муниципального образования, в том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность. 1.3. Расходные обязательства Муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, установлены постановлением администрации города Благовещенска от 07.10.2014 №4135 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска» (далее – муниципальная программа). II. Финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете г. Благовещенска на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет: в 2025 году 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек, в 2026 году 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в 2027 году 0 (Ноль) рублей 00 копеек. 2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюджета бюджету города Благовещенска в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Иной межбюджетный трансферт, уровня софинансирования, равного: 100,00% составляет в 2025 году не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек; 100,00% составляет в 2026 году не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 0,00% составляет в 2027 году не более 0 (Ноль) рублей 00 копеек. 2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства муниципальной собственности (далее – объект капитального строительства) или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – объект недвижимого имущества), Иной межбюджетный трансферт предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году бюджету города Благовещенска. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, размер Иного межбюджетного трансферта, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иного межбюджетного трансферта 3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете (сводной бюджетной росписи областного бюджета) на 2025 финансовый год и плановый период 2026–2027 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств областного бюджета на финансовый год. 3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующих условий: а) наличие правового акта Муниципального образования об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства Муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт; б) наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи) Муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения; в) включение участков улично-дорожной сети (объектов) Муниципального образования в региональный проект и Благовещенскую городскую агломерацию. 3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «в» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Муниципальным образованием в территориальный орган Федерального казначейства. 3.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из областного бюджета в бюджет г. Благовещенска осуществляется на единый счет бюджета г. Благовещенска, открытый Финансовому управлению администрации города Благовещенска в Управлении Федерального казначейства по Амурской области. 3.3.1. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из областного бюджета осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Амурской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов связанных с исполнением расходных обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, представленных финансовым органом Муниципального образования. 3.4. Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется территориальным органом Федерального казначейства: 3.4.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета Муниципального образования; 3.4.2. после проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета Муниципального образования, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. IV. Взаимодействие Сторон 4.1. Министерство обязуется: 4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта бюджету г. Благовещенска в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2025 финансовый год и плановый период 2026–2027 годов, доведенных Министерству как получателю средств областного бюджета. 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 4.1.3. Осуществлять оценку результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта с учетом обязательств по достижению значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Муниципальным образованием. 4.1.4. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления Иного межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значений показателей результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта (показателей реализации регионального проекта) в соответствии с настоящим Соглашением в году, следующем за годом предоставления Иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий возврату из бюджета г. Благовещенска в областной бюджет в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, и направить Муниципальному образованию требование о возврате средств Иного межбюджетного трансферта в областной бюджет в указанном объеме. 4.1.5. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного трансферта информировать Муниципальное образование о причинах такого приостановления. 4.1.6. Направлять разъяснения Муниципальному образованию по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения Муниципального образования в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения. 4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением: 4.1.7.1. Осуществлять контроль за выполнением Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе за осуществлением расходов, источником финансового обеспечения которых является Иной межбюджетный трансферт, путем проверки отчетов, указанных в пункте 4.3.5. настоящего Соглашения 4.2. Министерство вправе: 4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта. 4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением: 4.2.2.1. Осуществлять проведение проверок, установленных настоящим Соглашением условий и положений, проверок соблюдения технологий, а также качества применяемых материалов и изделий при строительстве объектов, в том числе с привлечением подведомственной организации – государственного казенного учреждения управления автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор». 4.3. Муниципальное образование обязуется: 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 4.3.2. Обеспечивать достижение значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 4.3.3. Обеспечивать согласование с Министерством муниципальной программы и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или) результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и (или) изменение состава мероприятий указанной муниципальной программы, в целях софинансирования которой предоставляется Иной межбюджетный трансферт. 4.3.4. Обеспечить разработку, согласование с Министерством в соответствии с пунктом 9(2) Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов и утверждение главой Муниципального образования плана («дорожной карты») Мероприятия, а также реализацию указанного плана («дорожной карты») Мероприятия (в случае предоставления Субсидии на софинансирование расходов, указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидии). При этом проект плана («дорожной карты») Мероприятия должен быть направлен в Министерство не позднее 30 календарных дней со дня подписания муниципального контракта. 4.3.5. Обеспечить возврат средств в областной бюджет в случаях и порядке, предусмотренных пунктами 12, 13 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов. 4.3.6. Обеспечить представление в Министерство положительного заключения государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости (в случае, если требуется в соответствии с законодательством) в электронном виде через систему электронного документооборота Правительства Амурской области – СЭД «Дело». 4.3.7. Обеспечить заключение договоров на авторский надзор и строительный контроль, включая авторский надзор в отношении проектной документации (в случае предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях реализации мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и (или) капитальным ремонтом дорог). 4.3.8. Обеспечить заключение муниципальных контрактов (договоров и иных соглашений), направленных на выполнение мероприятий, направленных на достижение результатов реализации регионального проекта (далее – муниципальные контракты), по результатам конкурса, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если иной способ определения подрядчиков не установлен указанным Федеральным законом в качестве обязательного или не согласован с министерством. 4.3.9. Обеспечить заключение муниципальных контрактов, в сроки, обеспечивающие своевременное достижение результатов регионального проекта, и в случае заключения контракта с единственным подрядчиком обеспечить заблаговременное предоставление в Министерство проекта Муниципального контракта для его согласования. 4.3.10. Обеспечить при заключении Муниципальных контрактов для реализации мероприятий, направленных на достижение результатов реализации регионального проекта, установление гарантийных сроков в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.04.2023 № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений», от 29.06.2023 № 1066 «О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства». 4.3.11. Обеспечить включение в муниципальные контракты, предметом которых является выполнение работ по капитальному ремонту дорог, требования о выполнении заказчиками и их подрядчиками Методических рекомендаций по организации контроля за качеством выполнения работ при осуществлении капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов государственной и муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Амурской области от 21.07.2022 № 746, Положения о системе контроля качества в строительно-монтажных организациях, утвержденного приказом министерства строительства и архитектуры Амурской области от 03.10.2022 № 244-од. 4.3.12. Обеспечить включение в муниципальные контракты, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) ремонту дорог, условий, предусматривающих: 4.3.12.1. право Министерства и государственного казенного учреждения «Амурупрадор» (далее - ГКУ «Амурупрадор») проводить проверки объемов и качества выполненных работ, в том числе с привлечением экспертных организаций (экспертов), с правом доступа на соответствующие объекты, а также правом осуществления контроля за приемкой работ во взаимодействии с заказчиком; 4.3.12.2. право заказчика ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока действия муниципального контракта), в том числе в части объема, качества и стоимости работ, по результатам проверок, проведенных главным распорядителем, ГКУ «Амурупрадор» и (или) уполномоченным контрольным органом; 4.3.12.3. обязанности подрядчика осуществить возврат заказчику излишне уплаченных денежных средств в случае установления Министерством, ГКУ «Амурупрадор» и (или) уполномоченным контрольным органом факта выполнения работ не в полном объеме, с нарушением требований к качеству и (или) завышения их стоимости; 4.3.12.4. обязанности подрядчика осуществлять фотофиксацию и видеофиксацию работ (результатов работ), выполняемых по муниципальному контракту, в соответствии с требованиями согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению и обеспечить направление материалов указанной фотофиксации и видеофиксации в Министерство, в том числе по его запросу в установленные им срок; 4.3.12.5. авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов цены соответствующего муниципального контракта, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Амурской области, но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до Министерства; 4.3.12.6. завершение выполнения работ (в том числе по приемке результатов соответствующих работ) до 1 декабря текущего года (за исключением работ, технологический цикл выполнения которых превышает указанный срок, а также случаев, если региональным проектом предусмотрен иной срок). 4.3.13. Обеспечить надлежащее исполнение муниципальных контрактов, в том числе: 4.3.13.1. обеспечить назначение лиц, ответственных за осуществление контроля за исполнением муниципальных контрактов, ведение отчетности и претензионной работы; 4.3.13.2. обеспечить контроль (надзор) за реализацией мероприятий (выполнением работ) по муниципальным контрактам с учетом требований, установленных в приложении № 5 к настоящему Соглашению; 4.3.13.3. обеспечить проведение диагностики улично-дорожной сети г. Благовещенска и ежегодно в срок до 1 декабря предоставлять в Министерство заключение о протяженности участков дорог, соответствующих нормативному состоянию, и их общей протяженности. 4.3.13.4. обеспечить приемку и оплату работ по муниципальным контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт дорог, после получения положительного (без замечаний) заключения экспертизы в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждающего объем и качество выполненных работ; 4.3.13.5. обеспечить завершение осуществления мероприятий, направленных на достижение результатов реализации регионального проекта (в том числе по приемке выполнения соответствующих работ), до 1 декабря текущего года (за исключением работ, технологический цикл выполнения которых превышает указанный срок, а также случаев, когда региональным проектом предусмотрен иной срок); 4.3.15.6. обеспечить достижение результатов регионального проекта. 4.3.14. Обеспечить внесение сведений и документов о реализации Мероприятия (об исполнении муниципальных контрактов) в информационные системы управления проектами и задачами Амурской области, в том числе в систему, созданную на базе программного обеспечения «Кайтен», в порядке и сроки, установленные регламентом работы (требованиями) соответствующей системы (в случае предоставления Субсидии на софинансирование расходов, указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидии). 4.3.15. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа посредством централизованной информационно-технической системы, обеспечивающей возможность централизации планирования средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, на базе автоматизированного комплекса «АЦК-Планирование» отчеты о: 4.3.3.1. расходах бюджета г. Благовещенска, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором был получен Иной межбюджетный трансферт; 4.3.3.2. достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью (ежегодные отчеты – не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным). 4.3.16. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в областной бюджет, если Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов предусматриваются положения о возврате средств в областной бюджет за нарушение обязательств по достижению результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта. 4.3.17. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполнением Муниципальным образованием условий предоставления Иного межбюджетного трансферта. 4.3.18. Возвратить в областной бюджет, не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Иного межбюджетного трансферта в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 4.3.19. Обеспечить начало проведения строительного контроля и экспертно-лабораторного сопровождения мероприятий, направленных на достижение результатов реализации регионального проекта (объектов регионального проекта) не позднее начала выполнения строительно-монтажных работ. 4.3.20. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением. 4.4. Муниципальное образование вправе: 4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, и настоящим Соглашением. V. Ответственность Сторон 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном приказом министерства финансов Амурской области от 21.12.2020 № 279 «Об утверждении Порядка взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, предоставленных из областного бюджета». VI. Иные условия 6.1. Иные условия по настоящему Соглашению. 6.1.1. Уполномоченным органом Муниципального образования, осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Администрация города Благовещенска. 6.1.2. Требования к осуществлению фотофиксации и видеофиксации работ (результатов работ), выполняемых по муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и (или) ремонту дорог установлены в приложении № 6 к настоящему Соглашению, в том числе для исполнения обязанностей подрядчика, предусмотренных подпунктом 4.3.12.5 подпункта 4.3.12 пункта 4.3 раздела IV настоящего Соглашения. 6.1.3. Министерство осуществляет контроль за исполнением Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, посредством проведения: документарных проверок отчетов Муниципального образования, а также иных документов и материалов, в том числе полученных по запросу в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения; выездных проверок (в случае принятия Министерством соответствующего решения, принятого в рамках подпункта 4.2.2.1 пункта 4.2.2 настоящего Соглашения). О проведении выездной проверки Министерство информирует Муниципальное образование не менее, чем за 1 день до начала ее проведения. При выявлении нарушений условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и (или) обязательств Муниципального образования, предусмотренных Соглашением, Министерство информирует об этом уполномоченный орган Муниципального образования и (при необходимости) уполномоченные контрольные органы. 6.1.4. Согласование с ГКУ «Амурупрадор» сметной документации, ведомости объемов и стоимости работ (за исключением муниципальных образований с численностью населения более 200 тысяч человек) при предоставлении Иного межбюджетного трансферта на софинансирование расходов, указанных в пункте 3 Правил предоставления иного межбюджетного трансферта (в части ремонта дорог) осуществляется в электронном виде через систему электронного документооборота Правительства Амурской области – СЭД «Дело» либо путем направления и визирования документов на бумажном носителе. ГКУ «Амурупрадор» рассматривает сметную документацию, ведомости объемов и стоимости работ в течение 15 рабочих дней. При этом ГКУ «Амурупрадор» вправе продлить срок их рассмотрения на 5 рабочих дней. В случае отсутствия замечаний к сметной документации, ведомости объемов и стоимости работ, уполномоченное лицо ГКУ «Амурупрадор» визирует соответствующие документы и возвращает Муниципальному образованию. В случае наличия замечаний к сметной документации, ведомости объемов и стоимости работ, ГКУ «Амурупрадор» возвращает Муниципальному образованию соответствующие документы на доработку. Повторное согласование (в случае наличия замечаний) сметной документации, ведомости объемов и стоимости работ осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом. VII. Заключительные положения 7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. В случае заключения по предмету настоящего Соглашения нового соглашения на очередной финансовый год и плановый период обязательства Сторон по настоящему Соглашению в части: а) текущего финансового года действуют до 31 декабря текущего финансового года, за исключением подлежащих исполнению после указанной даты обязательств, которые прекращают свое действие после полного их исполнения; б) планового периода прекращаются с даты заключения нового соглашения. 7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а также в случаях, установленных Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в централизованной информационно-технической системы, обеспечивающей возможность централизации планирования средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, на базе автоматизированного комплекса «АЦК-Планирование». 7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта, а также продление сроков исполнения обязательств предусмотренных настоящим Соглашением не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значения целевых показателей и индикаторов (значения (ий) результата (ов) регионального проекта и даты (т) его (их) достижения), а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Иного межбюджетного трансферта. 7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения. VIII. Платежные реквизиты Министерство: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области; Муниципальное образование: г. Благовещенск (Администрация города Благовещенска). Место нахождения: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Зейская, 206; Место нахождения: г.Благовещенск, ул.Ленина, 133. Реквизиты: Наименование подразделения Банка России// наименование и место нахождения ТОФК: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области г Благовещенск БИК ТОФК: 011012100 Банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета: 40102810245370000015 Казначейский счет: 03221643100000002300 Лицевой счет: 14232007000 Наименование владельца казначейского счета: УФК по Амурской области ИНН/КПП: 2801246440 / 280101001 ОГРН: 1192801000028 ОКТМО: 10701000; Реквизиты: Наименование подразделения Банка России// наименование и место нахождения ТОФК: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области г Благовещенск БИК ТОФК:011012100 Банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета: 40102810245370000015 Казначейский счет: Лицевой счет: Наименование владельца казначейского счета: Финансовое управление города (Администрация города Благовещенска , ) ИНН/КПП: 2801032015 / 280101001 ОГРН: 1022800520588 ОКТМО: 10701000 КБК: 002 0.00.00000.00.0000.000. IX. Подписи Сторон Министерство: Министр ______________/ А. А. Зеленин; Муниципальное образование: Мэр города ______________/ О. Г. Имамеев.

|  | Приложение № 1 к Соглашению |
| --- | --- |

| Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
| Наименование органа местного самоуправления | Администрация города Благовещенска | по Сводному реестру | 10300857 |
| Наименование муниципального образования | г. Благовещенск | по ОКТМО | 10701000 |
| Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области | по Сводному реестру | 102J3546 |
|  | (Министерство, Управление, Инспекция) |  | И8 |
| Наименование федерального проекта | Региональная и местная дорожная сеть | по БК |  |
| Наименование регионального проекта |  | по БК |  |
| Вид документа | 0 |  |  |
|  | (первичный - "0", измененный - «1», «2», «3», «...») |  |  |
| Единица измерения: | руб (с точностью до второго знака после запятой) | по ОКЕИ | 383 |

1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт

Направление расходов; Результат предоставления Иного межбюджетного трансферта; Объект капитального строительства (недвижимого имущества); Код строки; Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт; Уровень софинансирования, %. наименование; уникальный код; Местонахождение по ОКТМО; адрес (в соответствии с ФИАС); всего; из них в размере Иного межбюджетного трансферта. наименование; код по БК; код; наименование; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г..

1; 2; 3; 4; 5; 5.1; 5.2; 5.3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18.

Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина; 0101; 0,00; 31 678 842,77; 0,00; 0,00; 0,00; 31 678 842,77; 0,00; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская; 0102; 0,00; 49 849 154,50; 0,00; 0,00; 0,00; 49 849 154,50; 0,00; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина; 0103; 0,00; 73 740 365,19; 0,00; 0,00; 0,00; 73 740 365,19; 0,00; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская; 0104; 0,00; 55 666 388,92; 0,00; 0,00; 0,00; 55 666 388,92; 0,00; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая; 0105; 0,00; 24 380 653,85; 0,00; 0,00; 0,00; 24 380 653,85; 0,00; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная; 0106; 0,00; 20 927 475,98; 0,00; 0,00; 0,00; 20 927 475,98; 0,00; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной; 0107; 0,00; 42 075 106,10; 0,00; 0,00; 0,00; 42 075 106,10; 0,00; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой; 0108; 0,00; 56 260 698,05; 0,00; 0,00; 0,00; 56 260 698,05; 0,00; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского; 0109; 0,00; 45 758 686,00; 0,00; 0,00; 0,00; 45 758 686,00; 0,00; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского; 0110; 0,00; 45 800 582,81; 0,00; 0,00; 0,00; 45 800 582,81; 0,00; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября; 0111; 0,00; 44 077 749,58; 0,00; 0,00; 0,00; 44 077 749,58; 0,00; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда; 0112; 0,00; 107 800 801,96; 4 530 924,29; 0,00; 0,00; 107 800 801,96; 4 530 924,29; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная; 0113; 0,00; 101 983 494,29; 0,00; 0,00; 0,00; 101 983 494,29; 0,00; 0,00; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода; 0114; 0,00; 0,00; 206 708 189,51; 0,00; 0,00; 0,00; 206 708 189,51; 0,00; 0,000000000000000; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Б.Хмельницкого до ул. Калинина; 0115; 0,00; 0,00; 38 761 327,85; 0,00; 0,00; 0,00; 38 761 327,85; 0,00; 0,000000000000000; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шевченко до ул. Б.Хмельницкого; 0116; 0,00; 0,00; 63 491 373,50; 0,00; 0,00; 0,00; 63 491 373,50; 0,00; 0,000000000000000; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Пионерской до ул. Шевченко; 0117; 0,00; 0,00; 51 556 910,89; 0,00; 0,00; 0,00; 51 556 910,89; 0,00; 0,000000000000000; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. 50 лет Октября до ул. Пионерской; 0118; 0,00; 0,00; 39 886 488,49; 0,00; 0,00; 0,00; 39 886 488,49; 0,00; 0,000000000000000; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская от ул. Островского до ул. 50 лет Октября; 0119; 0,00; 0,00; 37 139 762,27; 0,00; 0,00; 0,00; 37 139 762,27; 0,00; 0,000000000000000; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо; 0120; 0,00; 0,00; 57 925 023,20; 0,00; 0,00; 0,00; 57 925 023,20; 0,00; 0,000000000000000; 0,000000000000000; 100,000000000000000; 0,000000000000000. Итого:; 0,00; 700 000 000,00; 500 000 000,00; 0,00; 0,00; 700 000 000,00; 500 000 000,00; 0,00; x; x; x; x.

2. Справочно:

Код строки; Объект капитального строительства (недвижимого имущества). наименование; уникальный код; мощность. единица измерения; значение. наименование; код по ОКЕИ.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

| Подписи сторон: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация города Благовещенска |  | министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области |
| (Муниципалитет) |  | (Министерство, Управление, Инспекция и т.д.) |

|  | Приложение № 2 к Соглашению |
| --- | --- |

| Значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коды |
| Наименование органа местного самоуправления | Администрация города Благовещенска | по Сводному реестру | 10300857 |
| Наименование муниципального образования | г. Благовещенск | по ОКТМО | 10701000 |
| Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области | по Сводному реестру | 102J3546 |
|  | (Министерство, Управление, Инспекция) |  | И8 |
| Наименование федерального проекта | Региональная и местная дорожная сеть | по БК |  |
| Наименование регионального проекта |  | по БК |  |
| Вид документа | 0 |  |  |
|  | (первичный - "0", измененный - «1», «2», «3», «...») |  |  |

Направление расходов; Результат предоставления Иного межбюджетного трансферта; Единица измерения; Код строки; Плановые значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта по годам (срокам) реализации Соглашения. наименование; код по ОКЕИ; 31.12.2024; 31.12.2025; 31.12.2026; 31.12.2027. наименование; код по БК.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"; 9Д110; Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая; М; 006; 0101; 0.00; 237.00; 0.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября; М; 006; 0102; 0.00; 256.80; 0.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо; М; 006; 0103; 0.00; 0.00; 518.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская; М; 006; 0104; 0.00; 460.10; 0.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская; М; 006; 0105; 0.00; 614.00; 0.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная; М; 006; 0106; 0.00; 247.00; 0.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная; М; 006; 0107; 0.00; 481.60; 0.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина; М; 006; 0108; 0.00; 676.00; 0.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода; М; 006; 0109; 0.00; 0.00; 1 150.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская от ул. Островского до ул. 50 лет Октября; М; 006; 0110; 0.00; 0.00; 212.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина; М; 006; 0111; 0.00; 378.00; 0.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда; М; 006; 0112; 0.00; 522.92; 21.98; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. 50 лет Октября до ул. Пионерской; М; 006; 0113; 0.00; 0.00; 214.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Б.Хмельницкого до ул. Калинина; М; 006; 0114; 0.00; 0.00; 191.41; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой; М; 006; 0115; 0.00; 237.06; 0.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Пионерской до ул. Шевченко; М; 006; 0116; 0.00; 0.00; 231.50; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной; М; 006; 0117; 0.00; 192.40; 0.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского; М; 006; 0118; 0.00; 228.22; 0.00; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шевченко до ул. Б.Хмельницкого; М; 006; 0119; 0.00; 0.00; 374.50; 0.00. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского; М; 006; 0120; 0.00; 237.85; 0.00; 0.00.

| Подписи сторон: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация города Благовещенска |  | министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области |
| (Муниципалитет) |  | (Министерство, Управление, Инспекция и т.д.) |

|  | Приложение № 3 к Соглашению |
| --- | --- |

| Отчёт о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 _________________ 20__ г. |  | Коды |
|  |  | Дата |  |
| Наименование органа местного самоуправления | Администрация города Благовещенска | по Сводному реестру | 10300857 |
| Наименование муниципального образования | г. Благовещенск | по ОКТМО | 10701000 |
| Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области | по Сводному реестру | 102J3546 |
|  | (Министерство, Управление, Инспекция) |  | И8 |
| Наименование федерального проекта | Региональная и местная дорожная сеть | по БК |  |
| Наименование регионального проекта |  | по БК |  |
| Вид документа |  |  |  |
|  | (первичный - "0", измененный - «1», «2», «3», «...») |  |  |
| Единица измерения: | руб (с точностью до второго знака после запятой) | по ОКЕИ | 383 |
| Периодичность: | Месячная |  |  |

1. Движение денежных средств

Наименование показателя; Код строки; Сумма.

1; 2; 3.

Остаток Иного межбюджетного трансферта на начало текущего финансового года, всего; 010. из них: подлежит возврату в областной бюджет; 011. Размер Иного межбюджетного трансферта, подлежащего предоставлению в текущем финансовом году; 020. Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт на текущий финансовый год, всего; 030. Поступило средств Иного межбюджетного трансферта; 040. Кассовые расходы на отчетную дату, всего; 050. из них: в объеме софинансирования из областного бюджета; 051. Восстановлено средств, подлежащих возврату областной бюджет, всего; 060. в том числе: использованных в текущем году, всего; 061. из них: не по целевому назначению; 062. использованных в предшествующие годы, всего; 063. из них: не по целевому назначению; 064. Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего; 070. в том числе: остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало текущего финансового года; 071. восстановленных средств, подлежащих перечислению в областной бюджет, всего; 072. из них: использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению; 073. использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению; 074. Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 50 + стр. 60 - стр. 70), всего; 080. из них: подлежит возврату в областной бюджет; 081.

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

Код расходов по бюджетной классификации; Код строки; Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования (стр. 030 разд. 1); Кассовые расходы бюджета муниципального образования, нарастающим итогом с начала года (стр. 050 разд. 1). главы; раздела, подраздела; целевой статьи; вида расходов.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

| Руководитель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (инициалы, фамилия) |  | (телефон с кодом города) |
| «____» ____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 4 к Соглашению |
| --- | --- |

| Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 _________________ 20__ г. |  | Коды |
|  |  | Дата |  |
| Наименование органа местного самоуправления | Администрация города Благовещенска | по Сводному реестру | 10300857 |
| Наименование муниципального образования | г. Благовещенск | по ОКТМО | 10701000 |
| Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области | по Сводному реестру | 102J3546 |
|  | (Министерство, Управление, Инспекция) |  | И8 |
| Наименование федерального проекта | Региональная и местная дорожная сеть | по БК |  |
| Наименование регионального проекта |  | по БК |  |
| Вид документа |  |  |  |
|  | (первичный - "0", измененный - «1», «2», «3», «...») |  |  |
| Периодичность: | Годовая |  |  |

| Направление расходов |  | Результат предоставления Иного межбюджетного трансферта | Единица измерения |  | Код строки | Значение результата |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | код по БК |  | наименование | код по ОКЕИ |  | Плановое | Фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | 0100 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0101 |  |  |  |

| Руководитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (уполномоченное лицо) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  | (телефон) |
| «____» ____________ 20__ г. |  |  |  |  |

|  | Приложение №5 к Соглашению |
| --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 1. Общие требования к контролю и надзору 1.1. Муниципальное образование (заказчик), при исполнении муниципальных контрактов на выполнение мероприятий, направленных на достижение результатов реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Амурская область)», обеспечивающего достижение результатов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (далее – Мероприятия), обеспечивает осуществление контроля и надзора за реализацией Мероприятий, включая контроль (надзор) за ходом и качеством выполняемых работ по соответствующему Муниципальному контракту, соблюдением сроков их выполнения, качеством материалов, предоставленных подрядчиком, выступающим стороной по муниципальному контракту (далее – Подрядчик), а также правильностью использования Подрядчиком материалов заказчика. 1.2. В целях осуществления контроля и надзора (при предоставлении Иного межбюджетного трансферта на софинансирование расходов, указанных в подпункте 3 Правил предоставления иного межбюджетного трансферта) заказчик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» привлекает эксперта или экспертную организацию (далее также – Исполнитель). 1.3. Исполнитель определяется по результатам конкурса, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если иной способ его определения не согласован с Министерством или не установлен названным Федеральным законом в качестве обязательного. 1.4. Если иное не предусмотрено законодательством, указанные контроль и надзор должны осуществляться в соответствии со следующими требованиями (заданием). № п/п; Наименование раздела; Содержание раздела. 1; Общие положения; Объект работы: в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению. Цель контроля (надзора): определение качества строительно-монтажных работ и подготовка рекомендаций к их приемке с подтверждением сметных объемов Исполнитель (эксперт, экспертная организация): Сроки проведения работ: с момента заключения контракта на экспертно-лабораторное сопровождение, до полной сдачи Подрядчиком выполненных работ Исходные данные необходимые для проведения экспертно-лабораторных мероприятий: техническая документация производства работ, исполнительная документация, предоставленная заказчиком.. 2; Объекты, подлежащие контролю; 2.1. Сооружения: 2.1.1. Дорожные конструкции. 2.1.2. Водопропускные трубы и водоотвод. 2.2. Дорожные работы, элементы, конструкции: 2.2.1. Подготовительные работы и мелиорация. 2.2.2. Земляное полотно. 2.2.3. Дорожная одежда. 2.2.4. Обустройство дороги. 2.2.5. Благоустройство полосы отвода. 2.2.6. Рекультивация земель. 2.2.7. Система водоотведения. 2.2.8. Освещение улично-дорожной сети. 2.2.9. Устройство тротуаров, площадок автостоянок и автобусных остановок. 2.3 Дорожно-строительные материалы: 2.3.1. Асфальтобетоны и асфальтобетонные смеси. 2.3.2. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. 2.3.3. Смеси бетонные и цементобетонные. 2.3.4. Железобетонные изделия. 2.3.5. Грунты. 2.3.6. Щебень и гравий. 2.3.7. Песок для строительных работ. 2.3.8. Ограждения дорожные барьерного типа. 2.3.9. Разметка дорожная. 2.3.10. Дорожные знаки. Примечание: Качество выполнения скрытых работ устанавливается путем оценки полноты и достоверности предоставляемых Подрядчиком подтверждающих качество документов в составе исполнительной документации.. 3; Состав работ; 3.1. Состав работ: 3.1.1. Проверка наличия у подрядчика согласований технической документации производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов. 3.1.2. Проверка правильности проведения подрядчиком входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, а также испытаний. 3.1.3. Проведение выборочных испытаний материалов, изделий, на их соответствие условиям контракта, требованиям действующих стандартов, технических условий, сводов правил. 3.1.4. Контроль качества выполняемых работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ утвержденной сметной документации. 3.1.5. Контроль за полнотой и правильностью оформления подрядчиком исполнительной производственно-технической документации. 3.1.6. Участие в технических совещаниях в рамках исполнения контракта между заказчиком и подрядчиком. 3.1.7. Проверка выполняемых подрядчиком подборов составов дорожно-строительных материалов, применение которых предусмотрено проектной/рабочей документацией, в том числе асфальтобетонных смесей, бетонных смесей, цементно-песчаных растворов, битумных эмульсий, битумных мастик и материалов, укрепленных вяжущими, а также выработки рекомендаций заказчику относительно их утверждения к производству работ. 3.1.8. Документы, подлежащие проверке при проведении экспертизы результатов работ, предусмотренных контрактом: - исполнительные схемы; - паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия; - результаты лабораторных испытаний материалов. 3.1.9. Деловая переписка ведется на протяжении осуществления экспертизы результатов, предусмотренных контрактом. 3.10. Иные обязанности, в том числе: 3.1.10. При выявлении нарушений подрядчиком проектных решений, технологии, отступлений от требований нормативно-технических документов, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного контроля, Исполнитель обязан выдавать подрядчику предписания об устранении выявленных недостатков с указанием сроков исполнения и делать об этом соответствующие записи в общем журнале работ подрядчика и соответствующих формах отчетной документации, предусмотренной контрактом, с обязательным письменным уведомлением заказчика о факте выдачи предписания. 3.1.11. На полевом этапе Исполнитель обязан: - провести инструментальную оценку фактического начального транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и качества строительных работ; - провести аэрофотосъемку участка проведения работ. 3.1.12. В течение срока, установленного контрактом для приемки выполненных работ, представлять заказчику заключение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом. 3.2.13. Запрашивать у подрядчика и рассматривать рабочие чертежи, проект производства работ и другую техническую документацию. 3.2.14. Выполнять другие действия, соответствующие предмету технического задания. 3.2.15. Проверять объем и качество выполнения работ, соответствие их проектной, сметной документации и нормативно-техническим документам. 3.2.16. Выполнять самостоятельно или привлекать соисполнителей, соответствующих требованиям ISO/IEC 17025-2019, для испытания строительных материалов, изделий и конструкций. 3.2.17. Требовать (при обосновании требования) дополнительной проверки качества материалов и работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, переделки не надлежаще выполненных работ; 3.2.18. При необходимости требовать освидетельствования законченных работ, включая проведение лабораторных испытаний, применение неразрушающих методов контроля. 3.2.19. На каждый акт скрытых работ и акт ответственных работ запрашивать минимум 2 (два) набора фотоизображений (снимков) от подрядчика. 3.2.20. Не допускать использование подрядчиком средств измерений и инструментов, не прошедших метрологическую поверку, калибровку и контрольные испытания.. 4; Информационное сопровождение; 4.1. Исполнитель обязан размещать ход и результаты проведения экспертно-лабораторного сопровождения на собственном информационном портале в сети Интернет с предоставлением онлайн доступа к нему заказчика, а также министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. 4.2. Онлайн доступ к информационному порталу в сети Интернет Исполнитель обязан предоставить заказчику и министерству транспорта и дорожного хозяйства Амурской области не позднее 10 дней с момента начала работ по контракту. 4.3. До момента предоставления онлайн доступа к информационному порталу, указанному в п. 4.1., 4.2. работы по контракту считаются не начатыми. К основным материалам для размещения на портале относятся: - еженедельная сводка; - предписания и результаты их устранения; - готовность объекта в процентном выражении; - реестр исполнительной документации, полученной от подрядчика; - фотографический материал, включая аэрофотосъемку с высоты 100-250 м. Фотографический материал, прилагаемый к заключению, должен соответствовать следующим требованиям: - формат фото *.jpeg, *.pdf, *.tiff; - цветное пространство sRGB; - глубина цвета 8 бит; - разрешение 300 dpi; - соотношение сторон 4:3 или 16:9; - максимальный размер изображения 2500x1600, 2000x2000 и т.д. (в зависимости от модели фотоаппарата, без использования цифрового увеличения (зума); - не допускаются снимки с недостаточным качеством изображения. Снимок не должен быть очень темным (недоэкспонированным) или, наоборот, засвеченным (переэкспонированным). Изображение не должно быть размытым, недопустимо чрезмерное увеличение резкости; - снимок должен быть выровнен по горизонтали и/или вертикали (в зависимости от сюжета и компоновки); - фотофиксация должна осуществляться в светлое время суток (в темное время – с использованием искусственного освещения). На фотографии должно быть место проведения работ с привязкой на местности, рельефа, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, зданий и сооружений, малых архитектурных форм; - фотофиксацию необходимо осуществлять на объектах вне салона транспортного средства.. 5; Основные технические требования; Исполнитель обязан руководствоваться следующими основными техническими требованиями: 1) привлекаемые специалисты Исполнителя должны иметь высокий уровень квалификации, подтверждаемый дипломом о высшем профессиональном образовании, свидетельством или иным документом установленного образца о повышении квалификации, в том числе по визуально измерительному контролю (ВИК, НАКС, НОСТРОЙ); 2) обеспечить выполнение контроля исключительно при наличии собственной или привлеченной аттестованной (или аккредитованной) лаборатории в порядке, предусмотренном нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами. В область подтверждения компетентности лаборатории должен входить полный комплекс объектов (материалов) и методов испытаний, предусмотренных контрактом на подрядные работы; 3) собственная или привлеченная лаборатория Исполнителя должна быть укомплектована всеми необходимыми средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, химическими реактивами в соответствии с областью подтверждения компетентности; 4) для анализа проб должны использоваться аттестованные методики в соответствии с ГОСТ Р 8.563; 5) все средства измерений и испытательное оборудование (в том числе и геодезическое) должны проходить периодическую (не реже 1 раза в год, если иное не предусмотрено нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами) метрологическую поверку, калибровку и аттестацию в порядке, определенном нормативно-техническими документами, нормативными правовыми актами в соответствии с графиком поверки таких средств измерений и испытательного оборудования; 6) все технические средства и оборудование Исполнителя, включая технические средства и оборудование соисполнителей, должны иметь технические паспорта, действующие сертификаты, свидетельства о поверках и другие документы, удостоверяющие их пригодность к использованию в соответствии с техническими требованиями, предъявленными к испытаниям (измерениям) и действующим стандартам. Копии этих документов (сертификаты, свидетельств о поверках, технические паспорта и другие документы) должны быть предоставлены заказчику за день до начала выполнения работ по контракту. 7) испытания должны проводиться по месту нахождения Исполнителя на поверенном (калиброванном), прошедшем аттестацию в установленном порядке оборудовании; 8) записи о первичных наблюдениях и результаты испытаний должны вноситься в прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью журналы, соответствующие каждому проводимому испытанию; 9) должна предоставляться документация, подтверждающая метрологическое обеспечение средств измерений и испытательного оборудования; 10) лаборатория должна нести ответственность за выполнение установленных требований к сертификации персонала; 11) лаборатория должна обеспечить отсутствие влияния условий окружающей среды на результаты или качество измерений; 12) персонал, ответственный за содержание протоколов испытаний, помимо соответствующей квалификации, подготовки, опыта и удовлетворительных знаний по проводимым испытаниям, должен также обладать: - необходимым знанием технологии производства объектов испытаний, материалов, продукции или их применения, а также дефектов или возможных ухудшений качества при использовании или обслуживании; - знанием основных требований, содержащихся в законодательстве и стандартах; - пониманием значимости обнаруженных отклонений по сравнению с нормальным использованием соответствующих изделий, материалов, продукции и др.; 13) предоставление своей лаборатории заказчику для проведения выборочных испытаний; 14) протокол испытания должен содержать: - индивидуальный порядковый номер согласно регистрации Исполнителя; - номер и дата свидетельства об оценки средств измерений; - номер и дата протокола испытания; - объект испытания (вид, тип, марка и т.д.); - наименование производителя (поставщика) продукции; - объект строительства (ремонта, капитального ремонта); - назначение материала; - адрес отбора пробы; - акт отбора пробы (№ и дата); - дату получения пробы; - дату испытания пробы; - условия проведения испытаний; - методы испытаний; - средства измерений и испытательное оборудование; - таблицу с физико-механическими свойствами (наименование показателя, единица измерения, требования нормативно-технической документации, результаты испытаний); - заключение на основании результатов испытаний (о соответствии или не соответствии качества испытываемой пробы нормативно-технической документации и о протяженности участка дороги, приведенного в соответствие нормативным требованиям); - подписи специалиста проводящего испытания, заверенную печатью Исполнителя; 15) формат протокола испытаний должен соответствовать каждому виду проводимых испытаний и минимизировать возможность их неверного понимания или неправильного использования; 16) диагностика автомобильных дорог выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 33388-2015 и ОДМ 218.4.039-2018 сертифицированными в установленном порядке передвижными дорожными лабораториями, аттестованными приборами и необходимым оборудованием. В ходе производства работ по диагностике и паспортизации автомобильных дорог выполняется: - сбор, систематизация и изучение имеющейся проектной и рабочей документации; - определение фактической протяженности участка автомобильной дороги; - восстановление элементов плана, составление исполнительной ведомости углов поворота, прямых и кривых; - определение параметров продольного профиля автомобильной дороги, составление исполнительной ведомости продольных уклонов с указанием следующих характеристик: значения уклонов и их протяженность, направление (подъем, спуск), адрес изменения величины и направления уклона; - инструментальная съемка геометрических параметров автомобильной дороги (ширина проезжей части, обочин, поперечные уклоны проезжей части и обочин); - определение видимости поверхности покрытия автомобильной дороги в профиле; - визуальная оценка состояния водоотвода и земляного полотна; - инструментальная оценка прочности дорожной одежды по ГОСТ 32729-2014, с измерением чаши прогиба дорожной одежды; - инструментальная оценка продольной ровности дорожного покрытия по международному показателю ровности (IRI) в соответствии с требованиями ГОСТ 33101-2014, раздел 7 ГОСТ Р 56925- 2016; - инструментальная оценка сцепных свойств дорожного покрытия по полосам движения в соответствии с требованиями ГОСТ 33078-2014; - оценка фактической дислокации элементов обустройства с проектными значениями; - определение протяженности, типа, материала и высоты дорожных ограждений, расположения в поперечном сечении автомобильной дороги; - определение количества, типа и материала направляющих устройств; - определение количества автобусных остановок, наличие автопавильонов, посадочных и остановочных площадок, тип покрытия на них, наличие переходно-скоростных полос; - камеральная обработка результатов полевых работ с составлением пояснительной записки, ведомостей фактически измеренных показателей геометрических параметров автомобильной дороги, ведомостей наличия защитных сооружений и объектов придорожного сервиса, ведомостей обустройства автомобильной дороги, карточек искусственных сооружений, линейных графиков, ведомостей дефектов; - подготовка заключения о соответствии вводимого участка автомобильной дороги нормативным требованиям и проектным решениям. Заключение оформляется на фирменном бланке организации, проводившей обследования. В заключении: указывается наименование организации, номер договора на производство работ, наименование дороги и адрес обследованного участка, адреса мостовых сооружений; перечисляются основные нормативные документы, в соответствии с которыми выполнена оценка; приводятся замечания по обнаруженным отклонениям от проекта, производственным дефектам и необходимые меры для их устранения; даётся общий вывод о состоянии дороги и сооружений на ней, рекомендации по их вводу в эксплуатацию.. 6; Результаты; 6.1. Результаты лабораторных испытаний подтверждаются оригиналом протокола физико-механических исследований в двух экземплярах на бумажном носителе и на официальном бланке Исполнителя. 6.2. Результатом является заключение о соответствии (положительное заключение) или не соответствии (отрицательное заключение) контролируемого объекта качеству и сметных объемов, а также приложения к нему, содержащие в себе информацию о результатах, проведенных экспертно-лабораторных мероприятий, протоколов испытаний и фотоматериалов о ходе строительства объекта. После завершения работ на объекте, Исполнителем в электронном виде передается выгрузка с информационного портала, содержащая мультимедиа материалы по объекту для локального доступа. 6.3. Отчет о проведении диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги. Примечание. В случае установления по результатам экспертно-лабораторного сопровождения видов и (или) объемов работ, которые были частично и (или) полностью не выполнены при строительно-монтажных работах, либо выполнены не качественно, при этом имеются работы, которые могут быть рекомендованы к приемке, выдается заключение о частичном соответствии контролируемого объекта качеству и сметных объемов, в котором отражаются виды и объемы работ, рекомендуемые к приемке, а также работы, которые не рекомендуются к приемке. В заключении также указывается информация о протяженности участка дороги приведенного в соответствие нормативным требованиям в результате приемки объекта.. 7; Нормативно-технические документы; При проведении работ по определению качества дорожно-строительных работ и определения физико-механических свойств дорожно-строительных материалов необходимо руководствоваться требованиями национальных стандартов Российской Федерации и действующими нормативно-техническими документами: - ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»; - ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; - СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги»; - ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»; - ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»; - ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»; - ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»; - ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»; - ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия»; - ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»; - ГОСТ 22733-2016 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности»; - ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»; - ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»; - ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»; - ТР ТС 014/2011 «Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог»; - ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; - ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»; - ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»; - ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»; - ГОСТ Р 58107.2-2018 «Освещение автомобильных дорог общего пользования. Метод измерения освещенности на дорожном покрытии мобильным способом; - ГОСТ Р 58401.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования»; - ГОСТ Р 58401.2-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования; - ГОСТ Р 58401.8-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных пустот»; - ГОСТ Р 58401.15-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного, вяжущего методом выжигания; - ГОСТ Р 58401.16-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения максимальной плотности; - ГОСТ Р 58401.17-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения внутреннего угла вращательного уплотнителя»; - ГОСТ Р 58402.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Методы определения плотности и абсорбции песка»; - ГОСТ Р 58402.3-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемнофункционального проектирования. Метод определения содержания дробленых зерен в щебне из гравия»; - ГОСТ Р 58402.4-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения количества пустот в песке»; - ГОСТ Р 58402.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения плотности и пустотности щебня после штыкования»; - ГОСТ Р 58402.8-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Методы определения максимальной плотности минерального порошка»; - ГОСТ Р 58406.9-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов уплотнителем Маршалла»; - ГОСТ Р 58401.10-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности»; - ГОСТ Р 58401.20-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности с использованием парафинированных образцов»; - ГОСТ Р 58401.22-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение плотности слоя неразрушающими методами»; - ГОСТ Р 58401.24-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы проведения термостатирования»; - ГОСТ Р 58401.24-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы проведения термостатирования»; - ГОСТ Р 58349-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды»; - ГОСТ Р 58351-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения»; - ГОСТ Р 58401.25-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения сдвиговой деформации (SST)»; - ГОСТ 28570-2019 «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций»; - ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»; - ГОСТ Р 58407.4-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб»; - ГОСТ Р 58407.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды»; - ГОСТ Р 58653-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования»; - ГОСТ Р 58654-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Трубы металлические гофрированные спиральновитые. Технические условия»; - ГОСТ Р 58769-2019 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Правила строительства и эксплуатации»; - ГОСТ Р 58407.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы отбора проб песка»; - ГОСТ Р 58407.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Методы отбора проб щебня»; - ГОСТ Р 58831-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях; - ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»; - ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»; - ГОСТ Р 58406.3-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса»; - ГОСТ Р 58406.4-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Приготовление образцов-плит вальцовым уплотнителем»; - ГОСТ Р 58406.6-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения предела прочности на растяжение при изгибе и предельной относительной деформации растяжения»; - ГОСТ Р 58407.6-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы, вяжущие нефтяные битумные. Методы отбора проб»; - ГОСТ Р 58911-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы, вяжущие нефтяные битумные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение проб»; - ГОСТ Р 58952.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия»; - ГОСТ Р 58952.3-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод извлечения битумного, вяжущего путем выпаривания»; - ГОСТ Р 58952.5-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения содержания битумного, вяжущего с эмульгатором»; - ГОСТ Р 58952.6-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения условной вязкости»; - ГОСТ Р 58952.7-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения остатка на сите № 014»; - ГОСТ Р 58952.8-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения устойчивости при хранении»; - ГОСТ Р 58952.9-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения расслоения»; - ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; - ГОСТ Р 52576-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний»; - ГОСТ Р 59290-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению входного и операционного контроля»; - ГОСТ Р 59179-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы полимерные для устройства гидроизоляции плиты проезжей части мостового сооружения. Технические требования»; - ГОСТ Р 59118.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон (RAP). Технические условия». *В случае актуализации нормативно-технических документов на момент проведения работ необходимо руководствоваться актуализированной версией документа.. 8; Этапы; Подготовительный (сбор исходных данных): на первом этапе необходимо провести сбор исходных данных (отбор проб в случае необходимости), проведение входного контроля, проверка ведения общего журнала производства работ, проверка карт подбора, технологических карт, проекта производства работ. Приемочный: при приемочном контроле необходимо оценить качество объекта, подготовить заключение в соответствии с п. 6.2 с приложениями (протоколы испытаний, фотографический материал, ведомости контрольных измерений).. 9; Требования к содержанию заключения; В общем виде экспертное заключение должно содержать следующие разделы и сведения. 1. Введение: наименование и местоположение объекта; цели, задачи и сроки подготовки экспертного заключения; вид градостроительной деятельности подрядчика; идентификационные сведения об объекте, заказчике, подрядчике и Исполнителе. 2. Методика и технология выполнения контроля (надзора): состав, виды и объемы работ по контролю (надзору); период выполнения работ; применяемые методики (ссылки на них); техника и оборудование, программные продукты; метрологические поверки (калибровки) средств измерений и/или аттестации испытательного оборудования. 3. Результаты контроля (надзора): 3.1 Результаты документальной проверки: результаты рассмотрения контракта на подрядные работы и проектной (рабочей) документации (при наличии); результаты проверки проведения входного контроля подрядчиком на соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям контракта на подрядные работы и проектной (рабочей) документации (при наличии); результаты проверки полноты и правильности проведения подрядчиком лабораторного и геодезического контроля качества; результаты контроля полноты и правильности оформления подрядчиком исполнительной документации. Примечание: 1. Необходимо проверять наличие и достоверность документов о качестве на все материалы, изделия и конструкции, предусмотренные контрактом на подрядные работы и использованные при выполнении работ. 2. Необходимо проверять наличие и достоверность документов, подтверждающих качество и объем выполненных подрядчиком работ. 3. Необходимо представить в форме ведомости перечень актов приемки (освидетельствования) работ, составленных подрядчиком. 4. В случае выявления в результате документальной проверки несоответствия предоставленных подрядчиком документов требованиям контракта на подрядные работы и (или) нормативных технических документов и (или) проектной (рабочей) документации (при наличии), в том числе при установлении предоставления подрядчиком недостоверных сведений, содержащихся в предъявляемых документах, необходимо представить в заключении мотивированных отказ в учете этих документов как документов, соответствующих предъявляемым требованиям. При этом мотивированный отказ должен содержать ссылки на положения контракта на подрядные работы и (или) требования действующих правовых актов и (или) нормативных технических документов Российской Федерации и (или) проектную (рабочую) документацию (при наличии). 3.2 Результаты проверки объемов и качества выполненных работ: результаты проверки объемов выполненных работ оформить в виде ведомости с указанием требуемых и фактических объемов по каждому виду работ, предусмотренному контрактом на подрядные работы; результаты проверки качества выполненных работ оформить в виде ведомостей с указанием проверяемых параметров и результатов проверки (требуемые и фактические значения параметров). Примечание: 1. При проведении лабораторных исследований (испытаний) материалов, изделий и конструкций, необходимо указывать идентификационные сведения протоколов испытаний. 2. В данном разделе необходимо представлять информацию о лабораторных исследованиях (испытаниях), проводимых подрядчиком, для проверки качества применяемых материалов, изделий и конструкций. 3. В случае установления отклонений любых параметров объекта от требований контракта на подрядные работы и (или) нормативных технических документов (в том числе технических регламентов) и (или) проектной (рабочей) документации (при наличии), необходимо предоставлять информации о выявленных отклонениях в форме ведомости, а также в письменной форме посредством официальной переписки уведомлять о них подрядчика с указанием в ведомости идентификационные сведения письма-уведомления о выявленных отклонениях, а также отметки об их устранении (не устранении) до выдачи заключения. 4. В случае выявления в результате проверки объемов и качества выполненных работ несоответствия объемов и качества выполненных работ требованиям контракта на подрядные работы и (или) нормативных технических документов (в том числе технических регламентов) и (или) проектной (рабочей) документации (при наличии), необходимо представить в заключении мотивированных отказ в учете этих работ как работ, выполненных качественно и в полном объеме. При этом мотивированный отказ должен содержать ссылки на положения контракта на подрядные работы и (или) требования действующих правовых актов и (или) нормативных технических документов Российской Федерации. 4. Заключение: краткое изложение результатов контроля (надзора), сведения о полноте и качестве выполненных подрядных работ, их соответствие (несоответствие) требованиям контракта на подрядные работы, нормативным техническим документам Российской Федерации, проектной (рабочей) документации (при наличии). В заключении также указывается информация о протяженности участка дороги приведенного в соответствие нормативным требованиям в результате приемки объекта. 5. Использованные документы и материалы: перечень нормативных правовых актов, нормативных технических документов в соответствии с требованиями которых выполнен контроль (надзор). 6. Текстовые приложения: копия технического задания; копии результатов метрологической поверки (калибровки) средств измерений и/или аттестации испытательного оборудования контроля (надзора); копии переписки Исполнителя и заказчика по вопросам изменения сроков, объемов и видов работ, получения и использования исходных данных; копии актов приемки работ подрядчика со всеми приложениями; копии материалов согласований; текстовые материалы, характеризующие выполнение и результаты работ (ведомости, таблицы, протоколы); фотоматериалы. 7. Графическая часть: копии карт, планов, ортофотокарт и ортофотопланов, планов трасс, картограмм, схем, разрезов, профилей, графиков и иные приложения, содержащие результаты выполненных работ.. 10; Порядок передачи результатов работ; Исполнитель за свой счет осуществляет доставку заказчику результата – материалов экспертно-лабораторного сопровождения в виде заключения в количестве 2-х экземпляров в печатном виде с приложением соответствующих документов и 1-го экземпляра на электронном носителе (диске).. 2. Требования к вырубке образцов (отбору кернов) и восстановлению дорожной одежды после вырубки образцов (отбора кернов) 2.1. Муниципальное образование (заказчик), если иное не предусмотрено законодательством, в рамках реализации Мероприятия обеспечивает соблюдение требований к вырубке образцов (отбору кернов) и восстановлению дорожной одежды после вырубки образцов (отбора кернов), установленных настоящим разделом. 2.2. Используемые термины и определения: Асфальтобетон – уплотненная асфальтобетонная смесь в лаборатории или на месте производства работ. Дорожная одежда – конструктивный элемент автомобильной дороги, воспринимающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное полотно. Керн – образец асфальтобетона цилиндрической формы с ненарушенной структурой, полученный путем выбуривания из уплотненного слоя дорожной одежды. Контроль качества – включает в себя входной, операционный и приемочный контроль, осуществляемые в подготовительный период, в процессе выполнения дорожных работ и при сдаче объекта заказчику. Покрытие дорожное асфальтобетонное – покрытие капитального типа, построенное из плотных асфальтобетонных (горячих или холодных) смесей и уплотненное. Полоса наката – часть полосы движения на поверхности проезжей части автомобильной дороги, подвергающаяся наиболее частому воздействию колес транспортных средств. 2.3. Оборудование для отбора кернов, вспомогательные устройства и материалы: 2.3.1. Отбор асфальтобетонных кернов должен осуществляться керноотборниками – установками для выбуривания кернов мокрым способом с алмазными коронками. Иное оборудование (фрезы, пилы, и т.п.), применение которого может привести к значительным повреждениям устроенного слоя, не допускается. 2.3.2. Отбор кернов должен осуществляться на всю глубину устроенного асфальтобетонного слоя, при этом диаметр образцов должен соответствовать применяемым методикам лабораторных испытаний. 2.3.3. В качестве вспомогательного устройства может применяться приспособление для извлечения кернов после выбуривания. 2.3.4. Маркировка кернов производится с помощью водостойкого маркера или другого несмываемого средства. 2.3.5. Восстановление целостности поврежденного слоя производится с применением материалов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего раздела. 2.4. Контроль качества устройства асфальтобетонного слоя: 2.4.1. Качество устройства асфальтобетонных слоев необходимо контролировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59120, отбор кернов производить в соответствии СП 78.13330. 2.4.2. Качество асфальтобетона всех слоев основания и покрытия контролируют в процессе его устройства по показателям кернов, отобранных из соответствующих слоев в одном месте на площади до 3 000 м2. 2.4.3. Места отбора кернов выбирают не ближе одного метра от кромки слоя и двух метров от межсменных (холодных) поперечных стыков. 2.4.4. Отбор кернов (вырубок) следует проводить из слоя асфальтобетона не ранее чем через 24 часа после его уплотнения и не позже открытия движения при строительстве и реконструкции, а также не позднее 14 суток после открытия движения при капитальном ремонте и ремонте автомобильной дороги (пункт 12.5.2 СП 78.13330.2012). 2.4.5. Отбор кернов (вырубок) из холодного асфальтобетона следует проводить не позднее 30 суток после его уплотнения. 2.4.6. С целью минимизации объемов повреждения устроенного асфальтобетонного слоя, нанесенного выбуриваем кернов, места отбора, количество которых соответствует площади устроенного слоя и в которых необходимо провести выбуривание кернов, распределяются между Подрядчиком и заказчиком (либо его представителем), при этом заказчик (представитель) отбирает не менее 30% от их количества. Распределение объемов работ по отбору кернов согласовывается с заказчиком. В случае, если для контроля качества устроенного асфальтобетонного слоя необходимо отобрать керны с одного места, их отбор осуществляется заказчиком или его представителем. Совместный отбор проб с дальнейшими совместными испытаниями в лаборатории допускается по согласованию с заказчиком. 2.4.7. Отбор кернов асфальтобетонных слоев покрытия на мостовом сооружении не осуществляют, если иное не указано в контрактной документации. 2.4.8. Отбор кернов из конструктивных слоев асфальтобетонного покрытия проводят на расстоянии не менее одного метра от водосборных колодцев, люков инженерных коммуникаций, стоек ограждений и других подобных объектов. 2.4.9. При необходимости контроля толщин уложенных слоев асфальтобетона измеряют толщину кернов. 2.4.10. Допускается выпиливать в одной точке один образец большего объема с последующей распиловкой на лабораторной установке до требуемых размеров. 2.5. Отбор кернов с применением установки для выбуривания: 2.5.1. Устанавливают установку для выбуривания кернов на выбранную точку перпендикулярно к поверхности асфальтобетонного слоя. Подключают устройство для подачи воды и приводят установку в рабочий режим. 2.5.2. Выбуривание кернов осуществляют, по возможности, с постоянной скоростью вращения и одинаковой скоростью перемещения коронки в глубь дорожного покрытия. В процессе выбуривания не допускается сдвигов с места установки для выбуривания. 2.5.3. Выбуривание продолжают до тех пор, пока резцы коронки не достигнут требуемой глубины. Требуемую глубину назначают более, чем проектная толщина конструктивного слоя, ориентировочно на 20 мм, для того чтобы высота полученного в итоге образца соответствовала толщине уложенного слоя. 2.5.4. После достижения требуемой глубины бурения поднимают вверх коронку и извлекают керн при помощи приспособления для извлечения кернов после выбуривания, сохраняя его целостность. В случае обнаружения дефектов на полученном керне (трещин, сколов, повреждений кромки и т.п.) его отбраковывают. 2.5.5. После извлечения на отобранный керн наносят маркировку. 2.5.6. Выбуривают необходимое количество кернов. Расстояние между соседними выбуренными кернами должно быть не более 15 см. 2.6. Оформление результатов отбора кернов: 2.6.1. При отборе кернов необходимо документальное сопровождение посредством оформления акта отбора. 2.6.2. Акт отбора должен включать в себя следующую основную информацию: - номер акта и дату отбора; - место отбора; - наименование Подрядчика, выполнившего работы; - наименование организации, проводящей отбор; - идентификацию асфальтобетона и конструктивного слоя; - метод отбора; - количество отобранных образцов; - цель отбора; - указания о маркировке образцов; - подписи представителей организации, на объекте которой проводился отбор кернов (вырубок); - подписи представителей организации, которая проводила отбор кернов (вырубок); - другую необходимую информацию (толщина слоя, сцепление между слоями и т. п.). 2.7. Восстановление целостности дорожного покрытия: 2.7.1. Отбор кернов сопровождается одновременным восстановлением целостности дорожного полотна с применением асфальтобетонных смесей или других битумосодержащих материалов, пригодных для восстановления дорожного покрытия и идентичных, либо максимально приближенных по характеристикам материалу отбираемой пробы (ГОСТ Р 58407.5-2019). 2.7.2. При восстановлении покрытия следует убедиться в отсутствии излишней воды и грязи в месте отбора кернов. В противном случае их необходимо удалить. Для улучшения адгезии место отбора необходимо обработать материалами на основе дорожных битумов (жидкие битумы, битумные эмульсии и т.п.). 2.7.3 Работы по восстановлению целостности покрытия проводит организация, выполняющая отборы. При этом организация, выполняющая отбор, обязана должным образом известить заказчика и Подрядчика о дате и местах отбора кернов. 2.7.4 Если работы ведутся в холодное время года, асфальтобетонную смесь необходимо предварительно прогреть в теплом помещении или при помощи обогревателя до 15-25°С. Если до этого материал был складирован в мешках, необходимо размять пакет перед использованием, чтобы смесь стала подвижной. После этого можно укладывать её на подготовленную поверхность. Асфальтобетонную смесь необходимо равномерно распределить по всей площади и выровнять. Насыпать асфальт нужно с запасом 1 см на каждые 5 см по высоте. Это делается для того, чтобы после трамбовки и уплотнения материал не просел. Толщина асфальтового слоя должна быть не больше 5 см. Если этого мало, смесь укладывают в два слоя, поочередно трамбуя каждый. 2.7.5 Ровность покрытия, целостность которого была восстановлена после отбора кернов асфальтобетона, должна соответствовать предъявляемым к ней требованиям действующих нормативно-технических документов. 2.7.6 При выборе материала для восстановления ровности покрытия, необходимо в том числе учитывать соответствие его колористических свойств цвету устроенного асфальтобетонного покрытия. При этом данное требование распространяется только на верхний (лицевой) слой покрытия. 2.7.7 Для уплотнения слоя асфальтобетонной смеси применяется вибрационная плита или вибрационный каток (в т.ч. ручной). По окончании уплотнения участок отбора присыпается песком для уменьшения липкости покрытия, а затем подметается механизированным или ручным способом. 2.8. Требования безопасности: 2.8.1 При проведении отбора проб места отбора должны быть ограждены с помощью временных технических средств организации движения. При проведении отбора проб в сопровождении автотранспортных средств они должны быть обозначены сигнальными знаками, обеспечивающими информирование участников дорожного движения о проведении дорожных работ. 2.8.2 Специалисты, проводящие отбор проб, должны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие правила поведения и выполнения работ на автомобильных дорогах. 2.8.3 Специалисты, проводящие отбор проб, должны иметь средства индивидуальной защиты и жилеты, обеспечивающие повышенную видимость в условиях проведения работ на автомобильных дорогах. |

|  | Приложение №6 к Соглашению |
| --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФОТОФИКСАЦИИ И ВИДЕОФИКСАЦИИ РАБОТ (РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ 1. Понятия о определения ФОТОФИКСАЦИЯ – процесс создания кадров. ВИДЕОФИКСАЦИЯ – фиксация в формате видеозаписи. МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ – систематизированные и упорядоченные наборы кадров, содержащие дополнительную информацию. КАДР – цифровое фотоизображение (снимок) в формате jpeg, снятый при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате или иного устройства, размером от 3,5 мегабайт, глубиной цвета 8 бит и разрешением 300 dpi. ВИДЕО – видеоизображение. JPEG – растровый графический формат, применяемый для хранения фотоизображений и подобных им изображений. ОБЪЕКТ – участок автомобильной дороги общего пользования, городской улицы или искусственное дорожное сооружение (мост, путепровод, тоннель, эстакада, труба, водоотводное устройство и др.). РАКУРС – точка расположения фотоаппарата или иного устройства по отношению к объекту съемки, определяет положение всех предметов на фотографии. КОМПОЗИЦИЯ – соотношение и расположение объектов в кадре. АРХИВ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ – комплект кадров в формате jpeg (не менее 20 шт.), объединённых в zip архив. НАБОР КАДРОВ – комплект фотоизображений (не менее 20 шт.), объединенных в PDF ленту, отображающий ход выполнения работ, включающий дополнительную информацию согласно пунктам 5.2, 5.3 настоящих требований. 2. Общие положения 2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации и видеофиксации возлагается на Подрядчика. 2.2. Материалы фотофиксации являются обязательным приложением к еженедельному отчету. 2.3. Фотофиксация и видеофиксация осуществляется Подрядчиком с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать кадр (съемку). 2.4. Фотофиксация и видеофиксация должна осуществляться в светлое время суток. 2.5. Фотофиксация и видеофиксация скрытых и дополнительных работ, обязательно осуществляется с использованием метрической сьемки т.е. с запечатлением пространственных характеристик объектов съемки (форма, размеры, положение). 3. Требования к фотофиксации и видеофиксации 3.1. Фотофиксация и видеофиксация должна осуществляться до и после выполнения работ, а также на всех стадиях выполнения работ с разных ракурсов. 3.2. Кадр должен быть выровнен по горизонтали, соотношение сторон 16:9, в цветном изображении. 3.3. Фотофиксация и видеофиксация (съемка) осуществляется на объекте с одного места, еженедельно на весь период выполнения работ. В случае изменения строительной площадки, осуществляется выбор нового места съемки. При последующем изменении места строительной площадки, определение места съемки выполняется аналогично. 3.4. Лицо, осуществившее фотофиксацию (видеофиксацию), обязано оценить качество сделанного кадра (сделанной съемки). В случае некачественной фотофиксации (видеофиксации), данное лицо должно произвести повторную фотофиксацию (видеофиксацию) с изменением параметров фотоаппарата или иного устройства, с применением дополнительного освещения, изменения масштаба съемки и прочее. 3.5. Не допускается: 3.5.1. Темное фото (видео). 3.5.2. Засвеченное фото (видео). 3.5.3. «Заваленный» горизонт. 3.5.4. Скриншоты и фото из «Яндекс Карт». 3.5.5. Фото (видео) через стекло автомобиля (и с видеорегистратора). 4. Фотофиксация и видеофиксация до и после выполнения работ 4.1. Фотофиксацию и видеофиксацию объекта до и после выполнения работ необходимо осуществлять с одного ракурса. Объект должен быть запечатлен рядом с другим неизменяемым предметом (например, зданием, деревом). 4.2. До начала выполнения работ Подрядчик обеспечивает фотофиксацию объекта (в случае строительства нового объекта – строительную площадку) с количеством кадров не менее 20 и его видеофиксацию. 4.3. После завершения работ на объекте Подрядчик обязан выполнить фотофиксацию и видеофиксацию с учетом следующих требований: 4.3.1. Дорожное покрытие на фотоснимках (видео) должно быть ровным, без трещин и ям (за исключением тех участков, где в момент съемки еще ведутся дорожные работы). 4.3.2. По возможности в кадре (видео) не должно быть рекламных конструкций. 4.3.3. На дорожном покрытии должна быть видна разметка (на введенном в эксплуатацию участке наличие временной разметки не допускается). 4.3.4. Не допускается фотофиксация (видеофиксация) деформированных дорожных знаков и барьерного ограждения, наличие в кадре мусора и посторонних предметов. 4.3.5. Покрытие и обочины должно быть чистым (без следов загрязнения, луж и песка). 4.3.6. Не должно быть видно в кадре лица, осуществляющего фотофиксацию (видеофиксацию). 5. Оформление набора кадров и архива фотоизображения 5.1. Все кадры систематизируются и упорядочиваются подрядчиком путем формирования наборов кадров и архивов фотоизображений с указанием дополнительной информации в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 настоящих требований. 5.2. Архивы фотоизображений должны содержать дополнительную информацию: 5.2.1. Полное наименование объекта. 5.2.2. Отчетный период, за который сформирован фотоотчет. 5.3. Наборы кадров должны содержать поле с дополнительной информацией (используя шрифт Times New Romans, размер 14): 5.3.1. Порядковый номер фотоизображения (верхний правый угол); 5.3.2. Дата и время фотоизображения (верхний левый угол); 5.3.3. Наименование видов работ (внизу по центру). 5.3.4. Размер 1 (одного) файла в электронном виде не должен превышать 50 Мб. 6. Взаимодействие Подрядчика и Заказчика 6.1. Подрядчик обязан: 6.1.1. Осуществлять фотофиксацию и видеофиксацию в соответствии с настоящими требованиями. 6.1.2. Не позднее 5 рабочих дней с момента заключения Муниципального контракта направить материалы фотофиксации (количество фотографий не менее 20) и материалы видеофиксации в цветном формате на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Муниципальном контракте, и на электронную почту: mail@mintrans-amur.ru. 6.1.3. Обеспечить еженедельную фотофиксацию выполненных работ с отметкой даты производства снимков и каждый понедельник до 10-00 час. по местному времени направлять на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Муниципальном контракте, и на электронную почту: mail@mintrans-amur.ru фотоотчет (набор кадров и архив фотоизображений) о выполненных работах на объекте (количество фотографий не менее 20) за отчетную неделю. 6.1.4. По окончании выполнения работ направить материалы фотофиксации (количество фотографии не менее 20) и материалы видеофиксации в отношении результата работ (завершенного объекта) в цветном формате на адрес электронной почты Заказчика, указанный в Муниципальном контракте, и на электронную почту: mail@mintrans-amur.ru. 6.2. Направленный Подрядчиком набор кадров и архив фотоизображения, а также материалы видеофиксации должны быть качественными, выполненными в соответствии с настоящими требованиями. 6.3. Заказчик обязан: 6.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения материалов фотофиксации и материалов видеофиксации, рассмотреть полученные материалы и направить Подрядчику информацию о их приемке или (в случае нарушения требований к фотофиксации и (или) видеофиксации) отказе в приемке. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ С ГКУ «АМУРУПРАДОР» РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПЛАТЕ АВАНСА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ 1.1. Муниципальное образование (заказчик) обеспечивает согласование с ГКУ «Амурупрадор» решения о выплате или об отказе в выплате аванса по муниципальному контракту (если цена муниципального контракта превышает 20,0 млн. рублей и муниципальным контрактом предусмотрена выплата аванса) через систему электронного документооборота Правительства Амурской области – СЭД «Дело». 1.2. Муниципальное образования направляет в ГКУ «Амурупрадор» в произвольной форме обращение о согласовании решения о выплате или об отказе в выплате аванса (далее – обращение), в котором указывается следующая информация: наименование объекта (дороги) с указанием вида работ, выполняемых по муниципальному контракту; назначение аванса с указанием перечня материалов и оборудования: виды работ, для выполнения которых необходимо понести расходы на приобретение материалов, оборудования, количество (объем) и цены единицы каждого вида планируемых расходов; идентификационный код закупки, сформированный с использованием единой информационной системы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 1.3. Для рассмотрения обращения ГКУ «Амурупрадор» вправе запросить у Муниципального образования дополнительные документы и информацию, связанные с принятием решения о выплате или об отказе в выплате аванса. Указанные дополнительные документы и информация должны быть представлены в ГКУ «Амурупрадор» в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 1.4. ГКУ «Амурупрадор» согласовывает решение о выплате или об отказе в выплате аванса или отказывает в его согласовании не позднее 15 календарных дней со дня получения обращения, о чем в течение данного срока уведомляет Муниципальное образование. Течение данного срока приостанавливается со дня направления ГКУ «Амурупрадор» запроса дополнительных документов и информации согласно пункту 1.4 настоящего Порядка до дня их получения. 1.5. Основания для отказа ГКУ «Амурупрадор» в согласовании решения о выплате или об отказе в выплате аванса: 1) непредоставление (представление не в полном объеме) документов и информации, предусмотренных пунктами 1.2 и (или) 1.3 настоящего Порядка; 2) несоответствие согласовываемого решения условиям муниципального контракта; 3) расхождение данных, указанных в согласованных с ГКУ «Амурупрадор» сметной документации, ведомости объемов и стоимости работ с данными, указанными в обращении; 4) выявленная недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Муниципальным образованием. |  |